Gmina Miasto Świnoujście Świnoujście, dnia 09.04.2018 r.  
ul. Wojska Polskiego 1/5,   
72-600 Świnoujście

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”   
ul. Matejki 22  
72-600 Świnoujście

Znak sprawy 10/BP/2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/BP/2018**

Zamawiający:

**Nabywca:** Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście NIP: 855-15-71-375  
  
**Odbiorca:** Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście

*Zaprasza do złożenia ofert na* ***:* Zakup slipu dla małych jednostek w tym: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej oraz dostawia i montaż slipu na Basenie Północnym w Świnoujściu.”**

1. Dane do kontaktu Agnieszka Masłowska – Kierownik Portu Jachtowego tel. 515394440.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy slipu „pływającego”(zał. 2 zdjęcie poglądowe), który ma być usytuowany na nabrzeżu Basenu Północnego w Świnoujściu w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Po zaakceptowaniu PFU przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Ośrodka do uzyskania wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa w tym pozwolenie Konserwatora Zabytków wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Warunkiem przystąpienia do budowy i montażu urządzenia do slipowania jednostek pływających jest złożenie przez Wykonawcę kompletu wymaganych zezwoleń, dokumentów i potwierdzenie ich odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia po uzyskaniu pełnej dokumentacji: powykonawczej, sporządzonej w formie drukowanej i cyfrowej, atestów na materiały, gwarancji na urządzenia, dokumentów protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności decyzji zezwalającej na eksploatację, instrukcji obsługi, konserwacji i eksploatacji.

**Nieprzekraczalne terminy na wykonanie etapów zamówienia:**  
a. Opracowanie PFU - 10 dni roboczych od podpisania umowy.  
b. Wykonanie dokumentacji projektowej - 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zamawiającego PFU  
c. Przedstawienie Zamawiającemu potwierdzeń złożenia dokumentacji do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń i zgód - 10 dni roboczych od wykonania dokumentacji projektowej  
d. Uzyskanie pozwoleń, budowa i montaż slipu wraz z pozwoleniem na użytkowanie do dnia 31.11.2018 r.

1. Termin realizacji zamówienia: do 31.11.2018 r.
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
4. Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie zgodnym z zawartą umową.
5. Miejsce i termin złożenia ofert: do 17.04.2018 r. do godz. 9:00. Skan oferty należyprzesłaćna adres email:  [sekretariat@osir.swinoujscie.pl](mailto:%20sekretariat@osir.swinoujscie.pl) i [a.maslowska@osir.swinoujscie.pl](mailto:a.maslowska@osir.swinoujscie.pl) lub złożyć oryginał oferty w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście (sekretariat, I piętro). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Data otwarcia i przeglądu ofert: do dnia 18.04.2018 r.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę wariantową należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,w sposób staranny, czytelny i trwały na załączonym formularzu oferty – zał. nr 1. Celowym jest dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania prac dla właściwego oszacowania wartości oferty.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:o wyborze najkorzystniejszej ofertyi terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Oferenta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej [http://www.osir.swinoujscie.pl/.](http://www.osir.uznam.net.pl/kategoria/ogloszenia/rozstrzygniecia-ogloszenia)
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

Kierownik Portu Jachtowego

- Basen Północny

Agnieszka Masłowska